РЫБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2025 г.                                      г. Бородино                                                 № 23-п

Об утверждении регламента осуществления концедентом контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения

В целях надлежащего осуществления концедентом – администрацией Рыбинского муниципального округа Красноярского края контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении объектов, находящихся в собственности Муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края, в соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», на основании Устава Рыбинского муниципального округа Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Создать комиссию по осуществлению контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, утвердив ее состав согласно приложению № 1

- Утвердить регламент осуществления концедентом контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения согласно приложению № 2.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Обнародовать постановление в газете «Бородинский вестник», в газете «Голос времени», на официальном сайте города Бородино (www.borodino24.gosuslugi.ru), на официальном сайте Рыбинского района (http://rybinskiy.gosuslugi.ru) в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального в газете «Бородинский вестник», в газете «Голос времени» и применяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2026 года

Глава Рыбинского округа						                        А.М. Мишин

Приложение 1

к постановлению администрации Рыбинского муниципального округа

от 24.12.2025 № 23-п

СОСТАВ

комиссии по осуществлению контроля

за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения

| Шабалин Андрей Геннадьевич | - | Заместитель главы округа по обеспечению жизнедеятельности территории |
| --- | --- | --- |
| Медведева Александра Михайловна | - | Главный специалист отдела имущественных отношений управления имущественных, земельных отношений, градостроительства и архитектуры Рыбинского муниципального округа. |
| Члены комиссии: |  |  |
| Ермакова Татьяна Владимировна | - | Начальник отдела имущественных отношений управления имущественных, земельных отношений, градостроительства и архитектуры Рыбинского муниципального округа. |
| Иванов Юрий Владимирович | - | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации округа |
| Ващенко Андрей Владимирович | - | Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации округа |

Приложение 2

к постановлению администрации Рыбинского муниципального округа

от 24.12.2025 № 23-п

Регламент

осуществления концедентом контроля

за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения

1. Общие положения

  - Регламент осуществления концедентом контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения (далее – Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» и регулирует отношения, возникающие между концедентом и концессионером при исполнении условий концессионного соглашения.

  - Цель разработки настоящего регламента - обеспечение надлежащего осуществления концедентом – администрацией Рыбинского муниципального округа (далее - концедент) и уполномоченными органами и юридическими лицами контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении объектов, находящихся в собственности Муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края.

2. Осуществление концедентом контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения

2.1. Контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения осуществляется концедентом в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,  нормативными правовыми актами администрации Рыбинского муниципального округа, положениями концессионного соглашения.

2.2. Концедентом осуществляется контроль относительно:

осуществления концессионером в установленные концессионным соглашением сроки мероприятий по реконструкции и (или) модернизации и (или) строительства (создания), капитального и текущего ремонтов объекта концессионного соглашения, а также иного имущества, переданного концессионеру по концессионному соглашению;

использования (эксплуатации) концессионером объекта концессионного соглашения, иного имущества в целях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением;

расходов на реконструкцию и (или) модернизацию и (или) строительство (создание) объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения, согласно условиям концессионного соглашения;

контроля за достижением плановых значений показателей деятельности  концессионера, согласно условиям концессионного соглашения;

поддержания концессионером объекта концессионного соглашения и иного имущества в исправном состоянии, проведения за счет концессионера текущего и капитального ремонтов.

2.3. Порядок осуществления концедентом контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения устанавливается настоящим Регламентом и концессионным соглашением. Процедуры, осуществляемые в рамках проведения контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, определены главой 3 настоящего Регламента.

2.4. Концедент имеет право:

беспрепятственного доступа на объекты концессионного соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

2.5. Концедент не вправе:

вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности концессионера;

разглашать сведения, отнесенные концессионным соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.

3. Процедуры, осуществляемые в рамках проведения контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, сроки их осуществления и должностные лица, ответственные за их реализацию

3.1. Концессионер в срок не позднее чем за три рабочих дня до начала проведения работ по выполнению мероприятий по реконструкции и (или) модернизации и (или) строительства (создания) объектов концессионного соглашения и иного имущества, по поддержанию объектов концессионного соглашения и иного имущества в исправном состоянии, по проведению их текущего и капитального ремонта (далее – мероприятия) письменно уведомляет об этом концедента.

3.2. Концессионер в течение 2-х месяцев, следующих за отчетным годом, письменно уведомляет концедента о выполнении в отчетном году мероприятий по форме согласно приложения № 1 Регламента с приложением надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих наименование, виды выполненных работ и их объемы (акты выполненных работ, в том числе по унифицированной форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3, договоры, товарные накладные и др.), а так же о размере инвестиций, в объеме которых проведены мероприятия в отношении объекта концессионного соглашения и иного имущества в отчетном году.

3.3. В течение одного месяца с даты регистрации письменного уведомления концессионера об исполнении мероприятия (далее - уведомление), комиссия по осуществлению контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения (далее – Комиссия) осуществляет проверку представленных концессионером документов (акты выполненных работ, в том числе по унифицированной форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3, договоры, товарные накладные и др. т.п.). При необходимости осуществляется выезд на соответствующий объект концессионного соглашения или иное имущество.

3.4. Секретарь комиссии по осуществлению контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения обеспечивает созыв Комиссии и организует ее работу с привлечением руководителей и профильных специалистов концессионера, иных специалистов сторонних организаций (в случае, если требуются компетентные специалисты в соответствующем вопросе).

3.5. Заседание Комиссии осуществляется не позднее сорока пяти рабочих дней с даты регистрации уведомления.

3.6. В ходе работы Комиссии секретарь осуществляет ведение протокола заседания Комиссии.

3.7. Во время заседания члены комиссии проводят сверку работ, предусмотренных концессионным соглашением, с работами, о выполнении которых концессионер отчитался по видам, объемам, срокам исполнения, размеру инвестиций и др.

4. Оформление результатов осуществления контроля за соблюдением концессионерами условий концессионных соглашений

4.1. Результаты осуществления контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения оформляются актом о результатах контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения (далее – Акт о результатах контроля) по рекомендуемой форме согласно приложения № 2 Регламента или по утвержденной форме согласно концессионному соглашению.

4.2. Акт о результатах контроля формируется секретарем комиссии с учетом решения комиссии и представленных документов согласно пункту 3.2 Регламента, не позднее десяти рабочих дней со дня заседания комиссии.

4.3. В случае выявления комиссией несоответствий по контролируемым параметрам, указанным в пункте 2.2 Регламента, предусмотренных концессионным соглашением, Акт о результатах контроля должен содержать указания на причины указанных несоответствий, а также рекомендации Комиссии по устранению выявленных несоответствий.

4.4. Акт о результатах контроля направляется секретарем комиссии концессионеру для рассмотрения и указания своих возражений по средством электронной почты, заказным письмом с уведомлением о вручении, нарочно с подписью уполномоченного лица концессионера. При отсутствии возражений концессионер обязан подписать Акт о результатах контроля в течение 5 рабочих дней.

4.5. Концессионер вправе указать свои возражения к Акту о результатах контроля в течение 10 (десяти) календарных дней с даты его составления. Комиссия обязана рассмотреть возражения концессионера и при несогласии с заявленными возражениями указать в Акте о результатах контроля соответствующие доводы. В случае непредставления возражений или неподписания концессионером направленного Акта о результатах контроля в указанный срок, Акт о результатах контроля подписывается всеми членами комиссии (исключение составляет отсутствие члена комиссии по уважительной причине) с указанием причин подписания одностороннего Акта о результатах контроля. Подписанный Комиссией Акт о результатах контроля должен быть незамедлительно предоставлен концессионеру.

4.6. Если концессионер не оспаривает результаты проверки, проведенной концедентом, он обязан подписать направленный ему Акт о результатах контроля с отметкой о согласовании, направить его концеденту и устранить все нарушения, выявленные в результате проверки, в сроки, установленные действующим законодательством, а в случае если такие сроки не установлены, то в иной разумный срок, согласованный сторонами концессионного соглашения, и письменно уведомить концедента об окончании работ по устранению нарушений.

4.7. Если причиной несоответствий, указанных в пункте 4.3. главы 4 Регламента, является действие (бездействие) концедента либо обстоятельства непреодолимой силы, либо особые обстоятельства, предусмотренные концессионным соглашением, концессионер не несет ответственности за нарушение обязанностей, установленных концессионным соглашением.

4.8. Члены комиссии подписывают Акт о результатах контроля после рассмотрения его концессионером в установленные Регламентом сроки.

4.9. Акт о результатах контроля подлежит размещению концедентом в течение пяти рабочих дней с даты подписания Комиссией на официальном сайте Муниципального образования Рыбинский муниципальный округ Красноярского края. Доступ к Акту о результатах контроля обеспечивается в течение срока действия концессионного соглашения  и после дня окончания его срока действия в течение трех лет.

Приложение № 1

к Регламенту осуществления концедентом контроля за соблюдением

концессионером условий концессионного соглашения

Примерная форма

| ФИРМЕННЫЙ БЛАНК КОНЦЕССИОНЕРА | Главе Рыбинского муниципального округа ________________________ |
| --- | --- |

Уведомляем Вас о выполнении в _____ году  следующих работ, предусмотренных концессионным соглашением _________________________.

а) по строительству и (или) реконструкции и (или) модернизации объектов концессионного соглашения:

- ___________________________________________________;

б) по поддержанию объектов концессионного соглашения в исправном состоянии:

- ___________________________________________________;

в) по поддержанию иного имущества концессионного соглашения в исправном состоянии:

- ___________________________________________________;

г) по проведению текущего и капитального ремонта объектов концессионного соглашения:

- ___________________________________________________;

д) по проведению текущего и капитального ремонта иного имущества концессионного соглашения:

- ___________________________________________________;

Приложения:

1. Заверенная копия ___________ на _____ листах;

2. Заверенная копия ___________ на _____ листах;

Руководитель                                                           _______ (ФИО)

М.П.

Приложение № 2

к Регламенту осуществления концедентом

контроля за соблюдением

концессионером условий

концессионного соглашения

Примерная форма

(наименование концедента)

(место составления акта)                                                   " ___ " __________ 20 __ г.

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ

за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения

№ ___ от ___ _______ 20__ г.

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением концессионером условий концессионного соглашения, утвержденной постановлением администрации Рыбинского муниципального округа от ______ № ____, в составе:

- председателя комиссии: __________________________

- секретаря комиссии: _____________________________

- членов комиссии: ________________________________

в период с «___»_______ 20__ г. по «___»_______ 20___ г. были проведены контрольные мероприятия за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в части (указать нужное):

1) осуществления концессионером в установленные концессионным соглашением сроки по реконструкции и (или) модернизации и (или) строительства (создания) объектов концессионного соглашения и иного имущества, капитального и текущего ремонтов объекта концессионного соглашения и иного имущества;

2) использования (эксплуатации) концессионером объекта концессионного соглашения и иного имущества в целях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением;

3) расходов на реконструкцию и (или) модернизацию и (или) строительство (создание) объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения, согласно условиям концессионного соглашения;

4) контроля за достижением плановых значений показателей деятельности  Концессионера, согласно условиям концессионного соглашения;

5) поддержания концессионером объекта концессионного соглашения в исправном состоянии, проведения за счет концессионера текущего и капитального ремонтов,

за ______ год.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали: ____________________

В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено следующее: _____________

Требования концедента к концессионеру: ____________________

Прилагаемые к акту документы: _______________________

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Председатель комиссии                   подпись                             расшифровка подписи

Секретарь комиссии                           подпись                           расшифровка подписи

Члены комиссии                                 подпись                            расшифровка подписи

С актом о результатах контроля ознакомлен, согласен, копию акта со всеми приложениями получил:

Подпись руководителя (представителя) концессионера             расшифровка подписи