2

[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	05.11.2025
	г. Заозерный
	№ 695-п


О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского района от 26.08.2025 № 520-п «Об утверждении Плана подготовки к отопительному периоду 2025 – 2026 гг на территории Рыбинского муниципального округа Красноярского края (за исключением г. Бородино, г. Заозерный, пг. Ирша, пг. Саянский)»
В связи с исправлением технической ошибки и фактической корректировкой сроков исполнения Плана подготовки к отопительному периоду 2025 – 2026 годов, руководствуясь статьями 37, 39 Устава Рыбинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Рыбинского района от 26.08.2025 № 520-п следующие изменения:
1.1 Изложить название постановления в новой редакции: 

«Об утверждении Плана подготовки к отопительному периоду 2025 – 2026 годов на территории Рыбинского муниципального округа Красноярского края (за исключением г. Бородино, г. Заозерный, гп. Саянский)».

1.2 Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению. 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района по обеспечению жизнедеятельности территории Шабалина А. Г.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Рыбинский муниципальный район Красноярского края.

	Глава района
	
	А.Н. Мишин


[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]
Приложение 
к постановлению

администрации района

от 05.11.2025 № 695-п
«Приложение 
к постановлению

администрации района

от 26.08.2025 № 520-п

План

подготовки к отопительному периоду 2025 – 2026 гг на территории Рыбинского муниципального округа Красноярского края (за исключением г. Бородино, г. Заозерный, гп. Саянский)

	№ п/п
	Наименование мероприятия, работ
	Срок исполнения
	Примечание

	1
	Разработка и утверждение порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Рыбинском муниципальном округе Красноярского края (за исключением г. Бородино, г. Заозерный, гп.Саянский)


	до 27.08.2025 г.
	

	2
	Разработка схемы теплоснабжения Рыбинского муниципального округа Красноярского края (за исключением г. Бородино, г. Заозерный, гп.Саянский) 
	до 15.10.2025 г.
	

	3
	Проведение рабочего совещания совместно с теплоснабжающими организациями для выработки единого подхода к оценке состояния коммуникаций и тепловых контуров зданий


	до 28.08.2025 г.

Вторник-среда
	

	4
	Заседание штаба по подготовке к отопительному периоду 2025-2026
	еженедельно
	

	5
	Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду
	до 20.06.2025 г.
	п.4 Приложение № 2 к приказу Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234

	6
	Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 


	
	п.5 Приложение № 2 к приказу Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234

	7
	Размещение комиссией уведомления на официальном сайте муниципального образования Рыбинский муниципальный район Красноярского края о сроках проведения оценки готовности


	не позднее чем за 20 рабочих дней до дня начала оценки готовности
	п.7 Приложение № 2 к приказу Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234

	8
	Осуществление оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергий и организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами (получение документов, подтверждающих выполнение всех требований и мероприятий, в комиссию по оценке готовности к отопительному сезону.

Установление уровня готовности на основании значения индекса готовности в отношении каждого объекта. Заполнение оценочных листов.


	до 13.09.2025 г.
	

	9
	Осуществление оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций.

Установление уровня готовности на основании значения индекса готовности


	ООО «КГБПОУ «Техникум горных разработок имени В.П. Астафьева»

09.09.2025-    08.10.2025

ООО «СКК»

17.09.2025-16.10.2025

ООО «Маяк» 23.09.2025-22.10.2025

ООО «Стимул»

24.09.2025-23.10.2025

ООО «ТЭК 24»

24.09.2025-23.10.2025


	

	10
	Оформление результатов оценки обеспечения готовности в актах для потребителей тепловой энергии 
	не позднее 14.09.2025
	Рекомендуемый образец Акта приведен в Приложении № 5 к приказу Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234



	11
	Оформление результатов оценки обеспечения готовности в актах для теплоснабжающих организаций 
	не позднее 23.10.2025
	Рекомендуемый образец Акта приведен в Приложении № 5 к приказу Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234



	12
	Выдача паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии
	не позднее 15.09.2025
	Рекомендуемый образец приведен в Приложении № 6 к приказу Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234

	13
	Выдача паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих организаций


	не позднее 01.11.2025
	

	14
	Получение паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 гг. Рыбинского муниципального округа Красноярского края 
	не позднее 15.11.2025
	

	15
	Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности к отопительному периоду с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте муниципального образования Рыбинский муниципальный район Красноярского края.
	до 01.12.2025 г.
	


Объекты на территории Рыбинского муниципального округа Красноярского края (за исключением г. Бородино, г. Заозерный, гп. Саянский) подлежащие оценке готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 гг.

Жилой фонд

	663977, Красноярский край, р-н. Рыбинский, п. Урал, ул. Гагарина, д.10
	-

	663977, Красноярский край, р-н. Рыбинский, п. Урал, ул. Гагарина, д.16
	-

	663977, Красноярский край, р-н. Рыбинский, п. Урал, ул. Гагарина, д.18
	-

	663977, Красноярский край, р-н. Рыбинский, п. Урал, ул. Гагарина, д.20
	-

	663977, Красноярский край, р-н. Рыбинский, п. Урал, ул. Майская, д.1
	-

	663977, Красноярский край, р-н. Рыбинский, п. Урал, ул. Майская, д.3
	-

	663977, Красноярский край, р-н. Рыбинский, п. Урал, ул. Октябрьская, д.1
	-

	663977, Красноярский край, р-н. Рыбинский, п. Урал, ул. Октябрьская, д.5

663977, край Красноярский, р-н Рыбинский, п Урал, ул. Октябрьская, д. 11
	-

	663977, Красноярский край, р-н. Рыбинский, п. Урал, ул. Первомайская, д.11
	-

	663977, Красноярский край, р-н. Рыбинский, п. Урал, ул. Первомайская, д.14
	

	663977, Красноярский край, р-н. Рыбинский, п. Урал, ул. Первомайская, д.15
	-

	663977, Красноярский край, р-н. Рыбинский, п. Урал, ул. Первомайская, д.16

663977, край Красноярский, р-н Рыбинский, п Урал, ул. Первомайская, д. 1
	-

	663977, Красноярский край, р-н. Рыбинский, п. Урал, ул. Первомайская, д.3
	-

	663977, Красноярский край, р-н. Рыбинский, п. Урал, ул. Первомайская, д.5
	-

	663977, Красноярский край, р-н. Рыбинский, п. Урал, ул. Первомайская, д.7
	-

	663977, Красноярский край, р-н. Рыбинский, п. Урал, ул. Первомайская, д.9


663977, край Красноярский, р-н Рыбинский, п Урал, ул. Сибирская, д. 10

663977, край Красноярский, р-н Рыбинский, п Урал, ул. Сибирская, д. 14
	-

	663977, Красноярский край, р-н. Рыбинский, п. Урал, ул. Сибирская, д.17
	-

	663977, Красноярский край, р-н. Рыбинский, п. Урал, ул. Сибирская, д.21
	-

	663977, Красноярский край, р-н. Рыбинский, п. Урал, ул. Сибирская, д.25
	-

	663977, Красноярский край, р-н. Рыбинский, п. Урал, ул. Советская, д.1
	

	663977, Красноярский край, р-н. Рыбинский, п. Урал, ул. Советская, д.10
	-

	663977, Красноярский край, р-н. Рыбинский, п. Урал, ул. Советская, д.11
	-

	663977, Красноярский край, р-н. Рыбинский, п. Урал, ул. Советская, д.12
	-

	663977, Красноярский край, р-н. Рыбинский, п. Урал, ул. Советская, д.2
	-

	663977, Красноярский край, р-н. Рыбинский, п. Урал, ул. Советская, д.3
	-

	663977, Красноярский край, р-н. Рыбинский, п. Урал, ул. Советская, д.4
	-

	663977, Красноярский край, р-н. Рыбинский, п. Урал, ул. Советская, д.7
	-

	663977, Красноярский край, р-н. Рыбинский, п. Урал, ул. Советская, д.8
	-

	663977, Красноярский край, р-н. Рыбинский, п. Урал, ул. Советская, д.9
	-

	663977, Красноярский край, р-н. Рыбинский, п. Урал, ул. Шахтерская, д.16
	

	663977, Красноярский край, р-н. Рыбинский, п. Урал, ул. Шахтерская, д.20
	-

	663977, Красноярский край, р-н. Рыбинский, п. Урал, ул. Шахтерская, д.6
	-

	663977, Красноярский край, р-н. Рыбинский, п. Урал, ул. Шахтерская, д.8
	

	663977, край Красноярский, р-н Рыбинский, п Урал, ул. Шахтерская, д. 22
	-

	663977, Красноярский край, р-н. Рыбинский, п. Урал, ул. Майская, д.2
	-

	663977, Красноярский край, р-н. Рыбинский, п. Урал, ул. Майская, д.4
	-

	663953, Красноярский край, р-н. Рыбинский, с. Новая Солянка, ул. Центральная 1-я, д.12
	-

	663953, Красноярский край, р-н. Рыбинский, с. Новая Солянка, ул. Центральная 1-я, д.2
	-

	663953, Красноярский край, р-н. Рыбинский, с. Новая Солянка, ул. Центральная 1-я, д.3
	-

	663953, Красноярский край, р-н. Рыбинский, с. Новая Солянка, ул. Центральная 1-я, д.7
	-

	663953, Красноярский край, р-н. Рыбинский, с. Новая Солянка, ул. Центральная 1-я, д.9
	-

	663953, Красноярский край, р-н. Рыбинский, с. Новая Солянка, ул. Центральная 2-я, д.4а
	

	663953, Красноярский край, р-н. Рыбинский, с. Новая Солянка, ул. Центральная 2-я, д.5
	-

	663953, Красноярский край, р-н. Рыбинский, с. Новая Солянка, ул. Центральная 2-я, д.6
	

	663953, Красноярский край, р-н. Рыбинский, с. Новая Солянка, ул. Центральная 2-я, д.7
	-

	663953, Красноярский край, р-н. Рыбинский, с. Новая Солянка, ул. Центральная 2-я, д.8
	-

	663953, Красноярский край, р-н. Рыбинский, с. Новая Солянка, ул. Первомайская, д.2
	-

	663953, Красноярский край, р-н. Рыбинский, с. Новая Солянка, ул. Первомайская, д.35
	-

	663953, Красноярский край, р-н. Рыбинский, с. Новая Солянка, ул. Центральная 1-я, д.10
	-

	663970, Красноярский край, р-н. Рыбинский, с. Рыбное, ул. Нефтяников, д.1
	-

	663970, Красноярский край, р-н. Рыбинский, с. Рыбное, ул. Нефтяников, д.1а
	-

	663970, Красноярский край, р-н. Рыбинский, с. Рыбное, ул. Нефтяников, д.2
	-

	663970, Красноярский край, р-н. Рыбинский, с. Рыбное, ул. Нефтяников, д.2а
	-

	663970, Красноярский край, р-н. Рыбинский, с. Рыбное, ул. Нефтяников, д.3
	

	663970, Красноярский край, р-н. Рыбинский, с. Рыбное, ул. Нефтяников, д.3а
	-

	663970, Красноярский край, р-н. Рыбинский, с. Рыбное, ул. Нефтяников, д.4а
	-

	663970, Красноярский край, р-н. Рыбинский, с. Рыбное, ул. Нефтяников, д.5а
	-

	663970, Красноярский край, р-н. Рыбинский, с. Рыбное, ул. Трактовая, д.6а
	-

	663974, Красноярский край, р-н. Рыбинский, гп. Ирша, ул. Студенческая, д.1
	-

	663974, Красноярский край, р-н. Рыбинский, гп. Ирша, ул Стахановская, д. 16
	-


                                                                                                                                         ».
